**Sprint Retrospective 1**

Sprint Retrospective 1 realizado no dia 20 de Novembro às 18h estiveram presentes os seguintes elementos do grupo: Tiago Almeida – Developer, Markiyan Pyekh – Developer. Os restantes elementos do grupo faltaram à reunião tal e qual como faltaram a todas reuniões diárias. Nesta Sprint Retrospective foi feita a demonstração das funcionalidades implementadas de forma a respeitar os requisitos impostos. Neste primeiro sprint foi implementado a interface gráfica, Gui, e algumas das suas funcionalidades apresentadas aos elementos presentes na reunião. Ficaram por realizar os testes unitários, que eram da responsabilidade dos restantes elementos que faltaram à reunião. Esta reunião teve uma duração aproximada de 20 minutos.