**Sprint Retrospective 3**

Sprint Retrospective 3 realizado no dia 18 de Dezembro às 18h estiveram presentes os seguintes elementos do grupo: Tiago Almeida – Developer, Markiyan Pyekh – Developer. Os restantes elementos do grupo faltaram mais uma vez à reunião tal e qual como faltaram a todas reuniões. Neste Sprint Retrospective foi demonstrado o correto funcionamento do processamento dos resultados da otimização automática. Mais uma vez ficaram por realizar os testes unitários, que eram da responsabilidade dos restantes elementos que faltaram à reunião. Estes elementos do grupo comprometeram-se a realizar os testes unitários de todas as funcionalidades desde o primeiro sprint até esta data. O Márcio Simões informou inclusive toda a equipa que iria realizar (mesmo tendo ultrapassado os prazos estipulados por cada sprint) todas as funcionalidades que ficaram por fazer, que eram da sua responsabilidade. Após uma reunião extra o Tiago Almeida e Markiyan Pyekh decidiram que os restantes requisitos e os testes unitários que ficaram por fazer iriam ser feitos pelos elementos do grupo que ainda não tinham contribuído para este projeto, dando assim uma última oportunidade a esses elementos do grupo. O Márcio Simões e o Francisco Araújo concordaram e comprometeram-se a realiza-los. Esta reunião teve uma duração aproximada de 40 minutos.